# 服务需求及技术要求

一、服务需求及技术要求

项目概况：项目位于安徽省安庆市潜山市与怀宁县交界处，路线共分为两段，起点段为整体式路基段，起点顺接怀宁侧G318国道现状道路，向西沿G318国道老路过皖水（车轴寺老桥），终点与南外环路延伸段平面交叉，路线全长约514.7m，其中车轴寺大桥全长311.5m。终点段为分离式路基段，左、右线均起于整体式路基段终点，左线沿现状南外环延伸段终于东外环路交叉口，路线全长455.966m，右线沿G318 皖潜大道终于东外环路交叉口，路线全长371.565m。公路等级：一级公路兼具市政功能。工程投资约3250万元。监理单位须按皖交质监局[2012]6号《安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定》建立工地试验室。

招标范围：全过程的施工监理服务（包括：施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段等全过程监理服务）

计划施工工期：360日历天

缺陷责任期：24个月

监理服务期：自监理合同签订之日起至缺陷责任期期满止。

人员配备最低要求

| 序号 | 监理岗位 | 资格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 具有交通主管部门颁发的公路工程国家注册监理工程师证书，并同时具有公路工程相关专业中级工程师（或以上）职称 | 1 |  |
| 2 | 试验室主任 | 具有行政主管部门颁发的注册试验检测工程师资格证书 | 1 |  |
| 3 | 公路工程专业监理工程师 | 具有公路工程专业监理工程师资格，并同时具有公路工程相关专业中级工程师（或以上）职称 | 1 |  |
| 4 | 安全管理人员 | 具有公路工程相关专业中级工程师（或以上）职称 | 1 |  |

注： 1.以上为一人一岗，同一人不得同时担任两个及以上的岗位。

2.表中所列监理人员配额为最低限度；关键岗位人员配备数量不得低于上表的规定，且应专业配套，并满足工程项目监理工作进展需要。

3.发包人因实际需要要求中标人增加项目部关键岗位人员时，中标人必须增加，且不得因此向发包人提出费用索赔。

4.公路工程相关专业职称包括但不限于：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、道路工程等等专业职称。

5.中标人须建立工地试验室，配备现场抽查常用的试验检测设备，试验室设备按皖交质监局[2012]6号《安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定》的相关要求进行配置。

总监理工程师办公室中心试验室的资质及相应的检查项目和抽检频率：总监办中心试验室应按《交通运输部关于修改〈公路水运工程监理企业资质管理规定〉的决定》（交通运输部令2019年第37号）附件二——“公路水运工程监理企业基本试验检测能力或仪器设备配备标准”中对公路工程监理企业的要求配备试验检测设备。监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要材料及各种混合料进行抽检，抽检频率应不低于施工单位自检频率的20％，其余材料应不低于10％；对已完工程实体质量的抽检频率不低于施工单位自检频率的20％。